Tech Dev

Website: www.techdev.com

# Plan de Gestión de Cambios

Versión 1.4

HOJA DE CONTROL

| Organismo | Tech Dev |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | - |  |  |
| Entregable | Plan de Gestión de Cambios |  |  |
| Autor | KO ,GT ,CR ,KQ ,MZ ,KL ,AP |  |  |
| Versión/Edición | 1.5 | Fecha Versión | 01/06/2018 |
| Aprobado por |  | Fecha Aprobación |  |
|  |  | N.º Total de Páginas |  |

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/06/18 | 1.0 | Versión inicial | Kewin Lizárraga |
| 01/06/18 | 1.1 | Introducción | Anthony puitiza |
| 01/06/18 | 1.2 | Formato de Solicitud de cambio | Guilllermo Terrazas |
| 01/06/18 | 1.3 | Agregar Tipos de Solicitud de Cambio | Miguel Zuñiga |
| 01/06/18 | 1.4 | Agregar Prioridades de la Solicitud de Cambio | Kevin Olivares |
| 08/06/18 | 1.5 | Agregar descripción de fases del Proceso de Gestión del Cambio | Kerly Quispe |
| 08/06/18 | 1.6 | Agregar Estados de Solicitud de Cambio | Carlos Ramirez |

Tabla de contenido

1.	Introducción	4

1.1	Propósito	4

2.	Solicitud de Cambio (RFC)	4

3.	Tipos de la Solicitud de Cambio	5

4.	Estados de la Solicitud de Cambio	5

5.	Prioridades de la Solicitud de Cambio	5

6.	Fases del Proceso de Gestión de Cambios	6

6.1.	Recibir y analizar la petición	6

6.2.	Clasificar el cambio	7

6.3.	Evaluación del impacto y riesgo	7

6.4.	Aprobación del cambio	7

6.5.	Planificación y Calendarización	8

6.6.	Implementación del cambio	8

6.7.	Verificación de la Implementación (PIR)	9

6.8.	Cierre	9

# Introducción

## Propósito

El Plan de Gestión del Cambios define las actividades y funciones para gestionar y controlar el cambio durante la ejecución y el control de las etapas del proyecto.

Este documento está destinado al director del proyecto, el equipo del proyecto, el sponsor del proyecto y cualquier líder de alto nivel, cuyo apoyo es necesario para llevar a cabo el plan.

# Solicitud de Cambio (RFC)

En la tabla 01 se muestra el formato que debe poseer una solicitud de cambios, este formato se usará para cualquier cambio en Techdev.

| ID | <Numeración de hasta 3 dígitos – Nombre de la petición del cambio> |
| --- | --- |
| Proyecto | Nombre del proyecto donde al que se le solicita el cambio. |
| Fecha | Fecha en la cual se realiza la petición de cambio. |
| Fuente | Persona que necesita de la realización del cambio. |
| Autor(es) | Persona a cargo del sistema para el cual se solicita el cambio, encargado de formalizar la solicitud. |
| Descripción | Se debe describir el cambio a realizar, explicando el motivo y propósito del cambio. |
| Duración | Tiempo estimado para que se realice el cambio. Este tiempo es evaluado una vez que se acepte la solicitud del cambio. |
| Justificación | Se debe describir el porqué de la solicitud del cambio |
| Tipo de cambio | Se especifica el tipo de cambio a realizar. |
| Estado | El estado en la que se encuentra la solicitud de cambio, el estado por defecto es “en espera”. |
| Prioridad | Se especifica la prioridad del cambio. |
| Items de Configuración | Se especifican los ítems de configuración que se ven involucrados en el cambio solicitado. |
| Recursos | Se listan los recursos que son necesarios para la implementación del cambio. |

Tabla 01 – Solicitud de cambio (RFC)

# Tipos de la Solicitud de Cambio

En la tabla 02 se muestran los tipos de solicitud de cambio:

| Cambio Estándar | La solicitud sigue el proceso completo para la implementación de la gestión cambio |
| --- | --- |
| Cambio Urgente | Se repara un error con urgencia que tiene un impacto negativo para el negocio. Este error es crítico, tiene alta prioridad de ser corregido. |

Tabla 02 – Tipos de la Solicitud de Cambio

# Estados de la Solicitud de Cambio

En la tabla 03 se muestran los estados de la solicitud de cambio:

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Recibido | La solicitud de cambio ha sido recibida para su proceso |
| Observado | La solicitud de cambio ha sido rechazado en el fase ‘Recibir y Analizar ’ |
| Planeamiento | La solicitud de cambio se planifica y se programa según un cronograma |
| Analizado | Se ha hecho un análisis de la solicitud del cambio |
| Por aprobar | La solicitud de cambio esta en espera de ser aprobado por el gestor de cambios |
| Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada |
| Implementado | La solicitud de cambio ha sido implementada y falta verificación |
| Aprobación de cierre | La solicitud de cambio esta en espera de la aprobación de su implementación |
| Cerrado | La revisión post implementación ha sido completada. Las razones del estado pueden ser: - Exitoso con observaciones - No exitoso - Revertido |

Tabla 03 – Estados de la Solicitud de Cambio

# Prioridades de la Solicitud de Cambio

En la tabla 04 se muestran las prioridades para la solicitud de cambio:

|  |  | IMPACTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BAJO | MEDIO | ALTO |
| URGENCIA | BAJA | Baja | Moderada | Media |
|  | MEDIA | Moderada | Media | Alta |
|  | ALTA | Media | Alta | Urgente |
|  | UGENTE | Urgente | Urgente | Urgente |
|  |  | PRIORIDAD |  |  |

Tabla 04 – Prioridades de la Solicitud de Cambio

# Fases del Proceso de Gestión de Cambios

En la figura 1 se muestran las fases del proceso de la Gestión de cambios, posteriormente se   detallarán las actividades de cada fase.

Figura 1: Fases del Proceso de Cambios

## Recibir y analizar la petición

En la tabla 05 se muestran las actividades, documentación y políticas para la fase de recibir y analizar la petición:

Rol:

Analista de Cambios

Actividades

- Revisión y validación de la solicitud de cambio (RFC). - Verificar la petición del cambio. - Asignar al grupo de gestión de cambio. - Cambio de estado de a petición de cambio de RECIBIDO A ASIGNADO. - En caso sea rechazada la petición se pasará al estado ‘Observado’.

Documentación

- Formato de solicitud de cambio (RFC)

Políticas

- La persona encargada de la gestión de las solicitudes de cambio es quién ingresa los parámetros para asignarla al grupo de gestión del cambio. - El tiempo de espera para la validación del RFC es de 24 horas a 48 horas. - Se debe especificar el motivo del rechazo en caso este sea indicado.

Tabla 05 – Recibir y analizar la petición

## Clasificar el cambio

En la tabla 06 se muestran las actividades, documentación y políticas para la fase de clasificar el cambio:

Actividades

- El análisis inicial del cambio es entorno a su tipo y prioridad según la petición del cambio. - Se designa la clasificación según el análisis previo. - Se cambia de estado de ASIGNADO a ANALIZADO

Documentación

- Plan de gestión de cambios

Políticas

- Las peticiones de cambios deben estar clasificadas, según tipo y prioridad. - Las peticiones sin clasificación serán rechazadas - Todas las actividades durante el proceso de clasificación se deben documentar. - Se dará prioridad a las peticiones de cambio con mayor prioridad.

Tabla 06 – Clasificar el cambio

## Evaluación del impacto y riesgo

En la tabla 07 se muestran las actividades, documentación y políticas para la fase de evaluación del impacto y riesgo:

Rol:

Comité de Control de cambios (CCB)

Actividades

- Identificación y análisis del impacto del cambio. - Verificar la modificación del alcance del Cambio. - Identificar los elementos que son afectados por los cambios. - Analizar los riesgos del cambio. - Hacer seguimiento al cambio. - Cambiar de estado del cambio de “ANALIZADO” a “POR APROBAR”

Documentación

- Plan de gestión de cambio - Plan de proyecto - Plan de gestión del proyecto

Políticas

- El tiempo de evaluación del impacto y riesgo debe ser de 3 días - Todo cambio que genere un cambio de versión sobre otro componente, debe de adjuntar el Resale Note - Los cambios que afecten a los clientes del negocio, se deberán presentar ante el comité de cambios corporativos para su evaluación y posterior aprobación de estos cambios.

Tabla 07 – Evaluación del impacto y riesgo

## Aprobación del cambio

En la tabla 08 se muestran las actividades, documentación y políticas para la fase de aprobación del cambio:

Actividades

- Verificar que clasificación se le asignó a la RFC. - Designar a los miembros del CCC que aprobarán la solicitud de cambio. - Analizar los reportes de impacto y riesgo, obtenidos en la fase anterior. - Decidir la aprobación o rechazo de la petición de cambio. - Cambiar de estado de la petición de POR APROBAR a APROBADO

Documentación

- Plan de gestión de cambios. - Reportes de impacto y riesgo. - Minuta de la reunión, con la decisión final del CCC. - Acta de constitución de CCC

Políticas

- Dependiendo de la prioridad del cambio, esta puede ser aprobada solo por el Jefe del CCC. - Debe estar presente el 50 % más uno para poder llevar a cabo la reunión y la decisión de si aprobar o rechazar.

Tabla 08 – Aprobación del cambio

## Planificación y Calendarización

En la tabla 09 se muestran las actividades, documentación y políticas para la fase de Planificación y calendarización:

Actividades

- Definir las fechas - Re planificar los cambios afectados - Informar a las personas implicadas, afectadas y responsables del cambio.

Documentación

- Calendario de cambios

Políticas

- El grupo de gestión del cambio y el proceso de gestión de entrega trabajarán de manera combinada en la planificación del o los cambios, coordinando la relación y los impactos que se presentarán sobre los cambios que estén en marcha. - Se hará un seguimiento continuo a las solicitudes de cambio, que ya estén en la fase de aprobación y de ser necesario se pasará a hacer una re planificación de sus fechas para la puesta en producción, dependiendo de las necesidades del negocio, prioridades y categorías de las mismas. - Se publicaran las fechas en las que se enviar o registrar una solicitud de cambio.

Tabla 09 – Planificación y calendarización

## Implementación del cambio

En la tabla 10 se muestran las actividades, documentación y políticas para la fase de Implementación del cambio:

Actividades

- Identificación y asignación de las tareas a los miembros del equipo a cargo del cambio - Controlar el avance correcto de las tareas realizadas. - Verificar casos de prueba pertinentes para los cambios. - Cambio de estado de petición de PLANIFICADO por IMPLEMENTADO.

Documentación

- Plan de gestión de cambios - Calendario de cambios

Políticas

- El líder de la implementación del cambio debe ser alguien que conozca bien del entorno del cambio y que cuente con experiencia. - Los casos de prueba y la implementación de los cambios se realizan en paralelo. - Se sigue el calendario de cambios sin excepciones.

Tabla 10 – Implementación del cambio

## Verificación de la Implementación (PIR)

En la tabla 11 se muestran las actividades, documentación y políticas para la fase de Verificación de la implementación:

Actividades

- Se revisan los efectos que ha sufrido el sistema con respecto a la implementación de los cambios. - Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los cambios implementados. - Se cambia el estado de la petición de IMPLEMENTADO por VERIFICADO

Documentación

- Plan de gestión de cambios

Políticas

- Hay un plazo establecido para las revisiones: - Revisión de infraestructura (backend): 3 días - Revisión de aplicaciones (frontend): 4 días - Se realiza la encuesta de satisfacción a directores de proyecto y a los líderes de mantenimiento.

Tabla 11 – Verificación de la implementación

## Cierre

En la tabla 12 se muestran las actividades, documentación y políticas para la fase de cierre:

Actividades

- Se realiza el acta de cierre de los cambios. - Se documenta la realización de las tareas junto con los casos de prueba realizados. - Cambio de estado de la petición de VERIFICADO por CULMINADO.

Documentación

- Plan de gestión de cambios - Acta de cierres de los cambios

Políticas

- Solo se dará cierre a una RFC con su respectivo documento de cierre de cambio, en este documento se detallan los resultados del cambio y actividades realizadas. - El acta de cierre debe ser aprobada y firmada por el Jefe de proyecto. - El acta de cierre del cambio debe ser firmada por el comité de control de cambios .

Tabla 12 – Cierre